HUNTERS IMMOBILIER

PROCÉDURE P04

Mission Décoration & Ameublement — Référentiel Opérationnel

Procédure interne Hunters — v1.0 — Mars 2026

01  OBJET ET VALEUR AJOUTÉE

La mission P04 est la dernière étape du parcours Hunters avant la mise en location du bien. Elle transforme un logement rénové en appartement meublé clé en main, optimisé pour la location LMNP, le home staging avant revente, ou la location saisonnière haut de gamme.

C'est une mission à fort impact financier pour le client : un bien meublé et décoré avec soin se loue 15 à 25 % plus cher qu'un bien vide équivalent, se loue plus vite (délai réduit de 30 %), et génère un avantage fiscal LMNP immédiat via l'amortissement du mobilier.

| +20 % Loyer moyen Meublé vs vide à surface égale | 18 j Délai location moy. Bien Hunters décoré vs 45 j vide | 15 % Commission N1 Sur honoraires déco HT | BC-M04 Bon de commande Activation obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |

La mission P04 est systématiquement proposée après P03 (travaux) ou directement après l'acte authentique si le bien est déjà en bon état. C'est la mission la plus visible pour le client — elle matérialise concrètement la valeur de l'accompagnement Hunters.

02  PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

| Service | Inclus dans P04 | En option (devis séparé) |
| --- | --- | --- |
| Conception | Proposition d'ambiance (moodboard) + plan d'ameublement | Rendu 3D photoréaliste |
| Shopping mobilier | Sélection et commande du mobilier (budget client) | Mobilier sur mesure ou créateur |
| Livraison et montage | Coordination des livraisons, montage sur place | Livraison express J+1 |
| Décoration | Textiles, luminaires, accessoires, art déco | Œuvres d'art originales |
| Home staging | Mise en scène avant photos annonce | Shooting photo professionnel |
| Accès locataire | Check-list inventaire mobilier | Gestion des entrées/sorties locataires |

2.1  Typologies d'intervention selon le projet client

| Contexte | Niveau d'intervention | Budget mobilier type | Priorité décoration |
| --- | --- | --- | --- |
| LMNP location longue durée | Fonctionnel + durables | 3 000–6 000 € selon surface | Praticité, solidité, entretien facile |
| Location saisonnière Airbnb | Premium + singulier | 6 000–12 000 € | Style, photos Instagram, confort |
| Colocation haut de gamme | Modulaire + résistant | 4 000–8 000 € | Espaces communs travaillés |
| Revente home staging | Neutre + valorisant | 2 000–4 000 € | Dépersonnalisation, luminosité, espace |
| Investisseur revendu meublé | Complet + certifié LMNP | 5 000–9 000 € | Conformité liste mobilier LMNP |

03  LES 6 ÉTAPES DE LA MISSION P04

| 01 | Activation de la mission Condition : BC-M04 signé + bien accessible Visite du bien terminé (après travaux ou état existant). Brief client : usage prévu, locataire cible, style souhaité, budget mobilier. Validation du périmètre exact de la mission. |
| --- | --- |

| 02 | Conception — Moodboard et plan d'ameublement Délai : 5 jours ouvrés après visite Création du moodboard : palette colorielle, style (scandinave, industriel, cosy, moderne…), références visuelles. Plan d'ameublement côté avec encombrement mobilier. Présentation au client pour validation avant tout achat. |
| --- | --- |

| 03 | Shopping et sélection du mobilier Délai : 3 jours après validation moodboard Sélection des meubles et accessoires dans le respect du budget client (liste détaillée avec prix unitaires). Sourcing : IKEA, But, Maisons du Monde, Amazon, Selency (occasion premium), fournisseurs pro. Présentation de la liste d'achat complète pour validation finale du client. |
| --- | --- |

| 04 | Commandes et coordination des livraisons Dès validation de la liste d'achat Passation des commandes (compte client ou compte Hunters selon organisation). Suivi des délais de livraison. Coordination des créneaux d'accès au bien. Réception et contrôle des livraisons (état, conformité). |
| --- | --- |

| 05 | Installation et décoration Jour(s) J — sur place Montage de tous les meubles. Installation des luminaires, textiles, accessoires. Agencement final conforme au plan validé. Vérification fonctionnelle : électricité, appareils, équipements. |
| --- | --- |

| 06 | Livraison finale et remise en location Dans les 48h suivant l'installation Photos du bien terminé (minimum 15 photos HD pour l'annonce). Check-list inventaire contradictoire établi. Dossier de clôture P04 remis au client. Proposition de mise en location (partenaire gestionnaire ou autonomie client). Suivi à J+30 : premier retour locataire. |
| --- | --- |

04  BARÈME HONORAIRES P04

Les honoraires de la mission déco & ameublement sont calculés sur la base du budget mobilier & décoration validé par le client.

| Budget mobilier client | Honoraires Hunters HT | Commission N1 (15 %) | Commission N2 (20 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 20 000 € | 2 500 € + 15 % HT | Exemple 8K : 555 € | Exemple 8K : 740 € |
| 20 001 – 50 000 € | 2 500 € + 12 % HT | Exemple 30K : 915 € | Exemple 30K : 1 220 € |
| Au-delà de 50 000 € | 2 500 € + 10 % HT | Exemple 60K : 1 275 € | Exemple 60K : 1 700 € |

Les honoraires P04 sont exigibles en deux fois : 50 % à la signature du BC-M04 (validation du moodboard), 50 % à la livraison finale. Le budget mobilier est géré directement par le client — Hunters n'avance pas les fonds d'achat sauf accord préalable.

05  LISTE DE MOBILIER MINIMUM — CONFORMITÉ LMNP

Pour qu'un logement soit qualifié de "meublé" au sens de la loi du 6 juillet 1989 et ouvre droit au régime LMNP, le bien doit comporter au minimum les équipements suivants. Le mandataire P04 est garant de cette conformité.

| Pièce | Équipement obligatoire (décret 2015-981) | Standard Hunters recommandé |
| --- | --- | --- |
| Cuisine | Plaques de cuisson, four ou micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle, ustensiles | + Lave-vaisselle, lave-linge, cafetière, grille-pain |
| Séjour | Table + sièges, étagères de rangement | + Canapé, téléviseur, luminaires, décoration |
| Chambre | Lit avec literie complète (couette, oreillers), rangement | + Bureau, lampe de chevet, miroir, rideaux occultants |
| Salle de bain | Néant (non listé décret) | + Miroir éclairé, patères, porte-serviette, tapis |
| Ensemble | Luminaires fonctionnels, matériel ménager (aspirateur, balai) | + Produits ménagers de démarrage, wifi box |

06  RÈGLES ET BONNES PRATIQUES

- Budget mobilier : Ne jamais dépasser le budget validé sans accord écrit du client. Tout dépassement > 5 % nécessite un avenant.

- Photos finales : Toujours réalisées avant la remise des clés au locataire. Elles servent de preuve d'état et de base pour l'annonce.

- Inventaire : Le check-list inventaire est obligatoire et signé contradictoirement. Il protège le client en cas de litige locatif.

- Amortissement LMNP : Conseiller au client de conserver toutes les factures mobilier — elles servent de base au comptable pour l'amortissement LMNP réel.

- Mission P04 sans P03 : Possible si le bien n'a pas nécessité de travaux. L'audit initial (étape 1) doit alors vérifier l'état technique du bien.

- Limite de la mission : Hunters n'est pas décorateur d'intérieur certifié. Les propositions sont des conseils professionnels, non des prestations d'architecte d'intérieur au sens légal.

Synergie P03 + P04 : l'enchaînement naturel travaux → déco est l'argument le plus fort pour fidéliser le client sur deux missions consécutives. Proposer systématiquement P04 dès la réception finale des travaux, avant que le client n'ait le temps de s'organiser seul.

Hunters Immobilier — Procédure P04 — Déco & Ameublement v1.0 — Tours 2026 — Document confidentiel